## Slide 1
2020年11月11日
图书馆座位预约
——by第五组

## Slide 2
项目进度
（写一下自己的开发经历，擅长什么，爱好是什么，怎么与自己的职位适配，打算如何对待这次的项目等）

## Slide 3
01
前端组近期工作汇报

## Slide 4
个人任务分解展示

## Slide 5
轮播图
悬停的js页面函数
周敏珊

## Slide 6
李泽炜
授权登陆
样式展示

## Slide 7
刘志培
页面布局
Flex-box wxss样式

## Slide 8
张振国
弹窗和选项的js函数
Wxss的样式

## Slide 9
小组前端下一步计划：
完善布局的适配性问题；
页面的美化；
3. 引入数据，编写js页面，和后端进行数据交互。

## Slide 10
02
后端组近期工作汇报

## Slide 11
数据库建表

## Slide 12
后端架构搭建：

## Slide 13
个人任务分解展示

## Slide 14
李文轩：
confirm接口

## Slide 15
李文轩：
getLeft接口

## Slide 16
李文轩：
occupy接口

## Slide 17
李文轩：
request接口

## Slide 18
刘鸿飞：
getmessage接口

## Slide 19
刘鸿飞：
getunionid接口

## Slide 20
刘鸿飞：
postmessage接口

## Slide 21
刘鸿飞 ：
postsign接口

## Slide 22
邓景良：
查看预约信息

## Slide 23
查看座位额外信息
邓景良：

## Slide 24
取消预约
邓景良：

## Slide 25
查看收藏
邓景良：

## Slide 26
小组后端下一步计划：
接口验收，确定符合需求
程序抛出异常和函数默认值的设定，在确定好基本流的基础上思考有哪些异常情况可能发生
3. 与前端配合，先实现在本机上的联调测试

## Slide 27
总结：
1.整体开发速度符合预期进度，项目平稳推进
2.计划设计有些不太合理，前期有些太赶了。经过多轮详细讨论发现后期其实没有很多需求要加。需要调整一下计划
3.开发中发现
后端主要问题是：接口编写人员对业务和接口理解不到位
前端主要问题是：微信小程序的样式适配处理遇到困难

## Slide 28
谢谢观看